## Retrospectiva de sprint nº 1

**Sprint número**: 1

* **Duración del sprint**: 7 días
* **Integrantes:**

**Product Owner:** Brest Menas, Valentina

**Scrum Master:** Juarez, Katherina Ayelén

**Desarrolladores:** Herrera, Ulices | García Rodrigo | Herrera, Ismael

* **Moderadores:** Brest Menas, Valentina | Juarez, Katherina Ayelén
* **Fecha de la retrospectiva**: 17/10/2024

**Reflexión del Sprint**

**Lo que funcionó bien (Keep Doing)**

* + Comunicación efectiva y eficiente entre los miembros del grupo.
  + Reparto y asignación de actividades entre el equipo.
  + Aprendizaje sobre nuevas tecnologías y entornos de trabajo.

**Lo que se puede mejorar (Start Doing)**

* + Compromiso y responsabilidad de parte de algunos miembros.
  + Formar parte de las dailys en las que se discute asuntos del proyecto.

**Lo que debemos dejar de hacer (Stop Doing)**

* + Faltar a las dailys y reuniones donde se discuten asuntos importantes del proyecto.
  + Dejar las tareas a último momento.

**Datos del Sprint**

* **Tareas completadas**: Todas las tareas completadas.
* **Tareas no completadas**: 0 tareas sin completar.

**Agradecimientos y reconocimiento**

* Reconocimiento hacia los integrantes por ser autodidactas y haber buscado nuevas tecnologías y herramientas de trabajo a las cuales se adaptaron y le sacaron provecho para entregar una mejor calidad de trabajo al proyecto.