Análisis de riesgos | plan de gestión de riesgos

1. **Identificación del riesgo:** Los riesgos que pueden llegar a ocurrir durante el desarrollo del presente proyecto son:

|  |  |
| --- | --- |
| **RIESGO** | **DESCRIPCIÓN** |
| Abandono de un integrante del equipo de trabajo. | Un integrante del equipo de trabajo abandona al grupo y al proyecto, sobrecargando de tareas a los demás. |
| Cierre del establecimiento al cual se le está desarrollando el proyecto. | Se cierra el establecimiento y ocasiona la cancelación total del proyecto. |
| Solicitud de cambios en los requerimientos finalizando el desarrollo de la página web. | Modificaciones solicitadas por el cliente fuera de los periodos de tiempo adecuados sobre los cuales se encuentra la implementación del sistema. |
| Falta de copias de seguridad | No contar con copias de seguridad del desarrollo del proyecto nos expone a perdidas parciales o totales del mismo. |
| Retrasos en los tiempos de entrega de cada sprint. | Retraso de tiempos del proyecto debido a que un componente de desarrollo se terminó después del tiempo estipulado para realizar las tareas involucradas. |
| Definición incorrecta sobre el alcance del proyecto | Se planifican tareas o funcionalidades que pueden demorar en cumplirse o no llegar a implementarse. |

1. **Análisis de riesgos del proyecto actual**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RIESGOS DEL RECURSO HUMANO** | **PROBABILIDAD** | **IMPACTO** | **RESULTADO** |
| Abandono de un integrande del equipo de trabajo. | 2 | 4 | 8 |
| Cierre del establecimiento al cual se le está desarrollando el proyecto | 1 | 5 | 5 |
| Solicitud de cambios en los requerimientos finalizando el desarrollo de la página web | 3 | 3 | 9 |
| Falta de copias de seguridad. | 2 | 5 | 10 |
| Retrasos en los tiempos de entrega de cada Sprint. | 4 | 4 | 16 |
| Definición incorrecta sobre el alcande del proyecto | 3 | 5 | 15 |