estimación de costo del proyecto de desarrollo de software

**1. Costo de trabajo (Horas de desarrollo)**

* **Duración del proyecto:** El equipo trabajará 2 horas diarias por persona, 5 días a la semana, durante 6 semanas.
* **Horas por persona:** 2 horas/día x 5 días/semana x 6 semanas = 60 horas por persona.
* **Equipo:** 4 personas en el equipo de desarrollo.
* **Costo por hora:** Según las tarifas actuales de Argentina, para 2024 un desarrollador web cobra aproximadamente entre $3500 y $5000 ARS por hora dependiendo de la experiencia y especialización.

**Cálculo del costo de trabajo:**

* **Horas totales:** 60 horas/persona x 4 personas = 240 horas totales.
* **Costo total de trabajo:** 240 horas x $4000 ARS/hora (promedio) = $960.000 ARS.

**2. Costos adicionales:**

* **Hosting y dominio:** Dependiendo del plan elegido, los costos de hosting varían entre $8000 y $10000 ARS mensuales (más dominio, entre $3000 y $5000 ARS anuales).
* **Internet y luz:** Aproximadamente, un costo mensual de $30.000 ARS por consumo de internet y electricidad compartido entre el equipo.

**Tiempo extra (Reuniones, revisiones, problemas técnicos):**

* Se estima que las reuniones y posibles contratiempos agregan 10% adicional al tiempo total.
* Costo por horas adicionales: 240 horas x 10% = 24 horas extra.
* Costo por horas extra: 24 horas x $4000 ARS/hora = $96.000 ARS.

**Software o equipo:**

* Si se requiere adquirir software adicional o actualizar equipo, se debe presupuestar un valor aproximado de $100.000 ARS para licencias, herramientas y hardware.

**Resumen de Costos:**

* Costo de desarrollo: $960.000 ARS
* Hosting y dominio: $10000 ARS mensuales (aproximadamente).
* Internet y luz: $30.000 ARS mensuales.
* Horas adicionales por contratiempos: $96.000 ARS.
* Software/equipos desactualizados: $100.000 ARS (aproximado).

**Costo total estimado: $1.211.000 ARS** (sin contar con gastos adicionales mensuales recurrentes).